H2 Sentinel × 雷动
企业对接与需求澄清工作稿

会前工作稿 / 非官方评分结论

| 会议日期 | 预计时长 | 目标结果 | 工作稿状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-30 | 60-75 分钟 | 4 项书面闭环 | 会前可填写 |

| 企业参会人 | 项目参会人 |
| --- | --- |
| ____________________________ | ____________________________ |

| 会议方式 | 记录人 |
| --- | --- |
| ____________________________ | ____________________________ |

# 1. 本次会议必须带走的四个结果

| 结果 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 01 权威资料版本 | 确认 00/02/03、PDF、Excel 与校验清单的优先级，形成书面版本说明。 |
| 02 交付与验收口径 | 取得 D01-D13、完整评分权重、硬门槛和事件级评分规则。 |
| 03 数据与提交契约 | 冻结字段、设备 ID、枚举、时间边界、evidence_json 与 submission checker。 |
| 04 双方行动项 | 逐项写明责任方、负责人、交付物和目标日期。 |

会议结束前逐项回读：没有书面版本、责任人和日期的事项，均视为未闭环。

## 证据边界

Fixture、本地 smoke、HTTP 成功、浏览器截图和公开数据指标均不是组织方评分、隐藏测试、部署或生产证明；本文是内部工程审查与需求澄清工作稿，不换算官方完成率或官方分数。

# 2. 当前实现：可陈述事实与保守审查

## 2.1 已实现的 P1 本地优先目标

十个官方问题（Q01-Q10）的离线确定性中文回答，引用证据并明确不确定性边界。

事件确认、驳回、备注与追加式审查记录，且不改变检测结果和 16 列提交。

从验证数据导入、分析、证据、助手、报告到提交的可复现演示路径。

会议与评审所需的中文报告、错误信息、来源标识和人工确认边界。

## 2.2 T01-T14 内部工程口径

结论：完整 8、部分 6、缺失 0。部分项为 T01/T02/T05/T06/T11/T13；该口径仅用于安排工程优先级。

| 状态 | 任务 | 事实/缺口 |
| --- | --- | --- |
| 完整（8） | T03/T04/T07/T08/T09/T10/T12/T14 | 事件检测聚合、分类、影响量化、安全建议、Web/可视化、报告提交和无闭环控制均有实现与本地门禁。 |
| 部分（6） | T01 | 验证集与测试集可单次导入；训练集受 96 MiB/180,000 行上限约束，采用离线分片路径。 |
| 部分（6） | T02 | 已有质量门禁和运行记录；枚举、单位及跨文件质量校验仍需扩展。 |
| 部分（6） | T05 | 控制对象完整；部分 affected_equipment 仍按类别宽化，未全部动态定位到单台设备。 |
| 部分（6） | T06 | 证据链可引用时序、约束和支持日志；根因文字仍偏确定性规则，真实因果强度有限。 |
| 部分（6） | T11 | 固定问题完整；自然语言仅做封闭词组匹配，不能视为开放问答。 |
| 部分（6） | T13 | 具备本地启动、锁定依赖与故障门禁；尚无同一最终 SHA 的 clean-machine 复现证据。 |
| 缺失（0） | 无 | 没有把任何任务标为完全缺失；此结论不代表官方验收通过。 |

## 2.3 本地公开数据结果

| 范围 | 结果 |
| --- | --- |
| 公开验证（本地） | TP=69；FP=3；FN=1；F1=0.9718309859；匹配事件分类 69/69 |
| 公开测试数据（本地） | 172,800 行；69 字段；输出 98 个事件；16 列 submission checker 通过 |

# 3. 官方资料差异与提交契约 P0

## 3.1 版本/权威性待确认

| 核对项 | 只读观察 | 会议处理 |
| --- | --- | --- |
| 校验总览 | 清单记录 24 项，内容实测 21 项匹配。 | 版本/权威性待确认 |
| 数据与材料 | 全部数据与材料文件内容匹配；工作簿内容也匹配。 | 可作为当前数据契约参考 |
| 00_需求书.docx | 与清单记录的文件名、大小、SHA 不一致。 | 版本/权威性待确认 |
| 02_应用交付与验收要求.md | 与清单记录的文件名、大小、SHA 不一致。 | 版本/权威性待确认 |
| 03_README.md | 与清单记录的文件名、大小、SHA 不一致。 | 版本/权威性待确认 |
| 00_赛题包说明.pdf | 不属于校验清单项；宣称需求书第 8 节列 D01-D13、第 13 节列评分框架。 | 需确认其发布身份与优先级 |
| 实际 DOCX 结构 | 正文仅有第 1-7、11、12 节；无第 8-10/13 节、D01-D13 清单或完整评分权重。 | 请提供权威完整版本或勘误 |
| Excel：Web验收 | 仅列 4+4+4+2+4=18 分的 Web 相关条目。 | 不能据此推导总分或完成率 |

以上只描述当前资料之间的差异，不指控文件被篡改，也不替代雷动或组委会的权威解释。

## 3.2 submission 契约歧义（P0）

| 主题 | 待澄清内容 |
| --- | --- |
| 设备标识 | 标签 affected_equipment 使用 ELZ1/BESS/PCC，设备台账使用 ELZ01/BESS01/PCC01；映射规则未冻结。 |
| 模板示例 | submission 模板只有表头，没有标准示例行。 |
| evidence_json | 对象结构、必填字段、值类型、引用规则和最大长度未完整说明。 |
| confidence | 允许范围、精度、校准含义和缺省策略未完整说明。 |
| 时间与事件 | 时区、闭/开区间、跨日规则、合并/拆分/重叠、首检时间定义和事件匹配容差未完整说明。 |
| 枚举 | severity、anomaly_subtype 的权威枚举与未知值策略未完整说明。 |
| 人工确认 | requires_human_confirmation 的 CSV 编码、空值和必填规则未完整说明。 |
| 影响值 | 各类影响值的基线、单位、精度、允许误差和缺失值处理未完整说明。 |

# 4. P0 对接问题：会议内优先闭环

## 4.1 权威资料、评分、事件与 submission

| ID/主题 | 需要雷动确认什么 | 为什么影响比赛/用户 | 希望带走的书面产物 | 建议责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 权威资料 | 确认 00/02/03、PDF、Excel、校验清单各自版本、发布日期与冲突时优先级。 | 决定需求、交付和验收依据，避免实现对错版本。 | 版本清单 + 优先级/勘误说明 | 雷动/组委会资料负责人 |
| P0-02 D01-D13 与评分 | 提供 13 项交付物、完整评分权重、硬门槛、淘汰条件及现场验收步骤。 | 决定资源优先级和提交包完整性。 | 交付物矩阵 + 评分表 + 验收 checklist | 雷动业务负责人 + 组委会 |
| P0-03 事件评分 | 说明事件合并/拆分/重叠、开始/结束边界、首检时间、类别/子类/严重度与影响值容差。 | 直接影响 Precision/Recall、延迟和影响量评分。 | 事件匹配规范 + 3-5 个正反例 | 雷动算法/评分负责人 |
| P0-04 submission | 提供标准示例行、完整 schema、evidence_json 结构、confidence 范围、布尔编码和官方 checker。 | 避免格式正确但评分脚本拒绝。 | schema + 示例 CSV + checker/错误码 | 组委会评分工具负责人 |

现场原则：优先拿到可转交、可版本化的书面产物；口头结论必须记录责任人和确认日期。

## 4.2 数据、设备、正式测试与目标环境

| ID/主题 | 需要雷动确认什么 | 为什么影响比赛/用户 | 希望带走的书面产物 | 建议责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-05 69 字段口径 | 确认单位、枚举、缺失值、采样/聚合、时区、日界线、派生字段与符号口径。 | 影响导入、质量门禁、规则阈值和日报。 | 机器可读数据字典 + 版本号 | 雷动数据负责人 |
| P0-06 设备拓扑/ID | 确认 ELZ1↔ELZ01、BESS↔BESS01、PCC↔PCC01 映射及动态设备定位期望。 | 影响 T05、证据、报告和 submission 一致性。 | 设备拓扑 + ID 映射表 + 示例事件 | 雷动 EMS/设备专家 |
| P0-07 公开验证与正式测试 | 确认公开验证可否调参、禁止行为、正式测试上传方式、次数/时限、错误反馈和重提规则。 | 决定模型冻结、审计和现场流程。 | 测试流程说明 + 调参/重提政策 | 组委会竞赛运营 |
| P0-08 clean-machine 环境 | 确认 OS、CPU/RAM、Node/Python/浏览器版本、网络、端口、安装权限、安装/运行时限和文件上限。 | 决定能否在目标机器一次启动并处理测试集。 | 目标环境 BOM + 复现验收脚本 | 雷动 IT/现场技术支持 |

P0 完成标准：资料、评分、数据、提交和运行环境五类契约都有明确版本、责任方和生效日期。

# 5. P1 对接问题：在 P0 口径后推进

| ID/主题 | 需要雷动确认什么 | 为什么影响比赛/用户 | 希望带走的书面产物 | 建议责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 日志关联 | 确认报警/操作/维修日志的 join key、时钟偏差、迟到数据、保留期和可信等级。 | 影响跨日志证据与因果解释。 | 日志契约 + 时间同步说明 | 雷动 EMS/运维数据负责人 |
| P1-02 C06 基线 | 确认效率曲线插值、边界外处理、启停成本、最小稳定功率和额外耗电基线。 | 影响 C06 定位和影响量可复现性。 | C06 计算口径 + 示例算例 | 雷动工艺/算法专家 |
| P1-03 LLM 与治理 | 确认 LLM 是否必需、允许的模型/外部 API、离线降级、数据出域和日志留存要求。 | 影响架构、隐私、安全和现场可用性。 | AI 使用与数据治理政策 | 雷动 IT/安全 + 业务负责人 |
| P1-04 资料/IP/展示 | 确认赛题资料、截图、指标、代码和演示视频的公开展示及知识产权边界。 | 避免泄露或错误对外背书。 | 可公开清单 + 署名/授权要求 | 雷动法务/IP + 组委会 |
| P1-05 业务成本 | 给出实际业务中误报、漏报、告警量、响应时延和人工复核的相对成本。 | 决定阈值、严重度和运营界面优化方向。 | 成本优先级 + 可接受告警量 | 雷动运维/调度负责人 |
| P1-06 真实 EMS 接入 | 确认真实场景的数据交换方式、刷新频率、只读边界、身份权限与审计留存。 | 决定赛后是否值得做适配，且不能扩大控制权限。 | 只读接口草案 + 安全边界 | 雷动 EMS/安全负责人 |

P1 不阻塞会议达成 P0 决策；涉及真实 EMS、身份权限或外部模型时，先冻结只读、安全和数据治理边界。

# 6. 会议运行：60-75 分钟

| 时间 | 议题 | 预期输出 |
| --- | --- | --- |
| 0-5 min | 开场与角色确认 | 确认会议目标、决策人、记录人和四项必须结果。 |
| 5-15 min | 权威资料与版本 | 处理 00/02/03、PDF、Excel、清单的版本优先级。 |
| 15-30 min | D01-D13 与评分 | 确认交付物、权重、硬门槛及事件评分。 |
| 30-45 min | 数据与 submission | 冻结 69 字段、设备 ID、枚举、时间、证据 JSON 与 checker。 |
| 45-55 min | 部署与治理 | 确认 clean-machine、正式测试、LLM、数据治理和 IP 边界。 |
| 55-65 min | 差距与路线 | 核对 T01-T14 保守审查和 P0/P1/P2 提升顺序。 |
| 65-70 min | 决策回读 | 逐项确认书面产物、责任人和日期；未决项登记升级路径。 |

## 会中决策记录

| 决策主题 | 已确认结论 | 依据/附件 | 决策人/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权威资料版本 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| D01-D13/评分 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 事件评分口径 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| submission 契约 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 目标环境/正式测试 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 未决项与升级路径 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

# 7. 会后行动与项目提升路线

## 7.1 会后行动表

| 责任方 | 行动 | 负责人 | 目标日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷动/组委会 | 发布权威版本清单、D01-D13、评分与 submission 契约 | 待填写 | 待填写 | 未开始 |
| 雷动 | 提供设备 ID 映射、日志契约、C06 算例与目标环境 BOM | 待填写 | 待填写 | 未开始 |
| 项目团队 | 按书面契约更新需求矩阵，不推导官方完成分 | 待填写 | 待填写 | 未开始 |
| 项目团队 | 在一个最终 clean SHA 重生全部本地证据并留存 | 待填写 | 待填写 | 未开始 |
| 双方 | 完成 clean-machine 演练并记录安装/运行/导出时长 | 待填写 | 待填写 | 未开始 |
| 双方 | 确认大训练文件分片是否可接受及正式测试导入方式 | 待填写 | 待填写 | 未开始 |

## 7.2 简洁提升路线

| 优先级 | 行动 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 冻结需求/评分/submission；最终 clean SHA 证据重生；clean-machine 演练；确认训练文件分片。 | 会议后立即 |
| P1 | 提升本地最低的 C01/C04；动态设备定位；枚举/单位质量检查；跨日志因果证据。 | P0 书面口径冻结后 |
| P2 | 仅在企业确认价值后做上下文追问、真实 EMS 只读适配、角色权限和审计产品化。 | 业务价值与边界确认后 |

### 暂不做

闭环控制真实设备；虚构电解槽健康度；重型 RAG 或微服务拆分；没有评分或用户价值依据的功能。

# 8. 雷动建议会前准备的材料

| 类别 | 建议材料 |
| --- | --- |
| 权威文件 | 00/02/03 的权威原件或勘误、版本号、发布日期、优先级说明。 |
| 评分验收 | D01-D13、完整权重、硬门槛、事件匹配和影响值容差。 |
| 提交工具 | submission schema、标准示例、checker、典型错误及修复说明。 |
| 数据语义 | 69 字段机器可读字典、设备 ID 映射、枚举、时区、缺失与时间边界。 |
| 现场环境 | clean-machine BOM、网络/端口/安装权限、测试文件传递和反馈流程。 |
| 业务输入 | 误报/漏报/告警量成本、C06 算例、日志关联和 AI/IP 治理边界。 |

# 9. 来源清单

| 来源 | 使用位置 |
| --- | --- |
| 00_赛题包说明.pdf | 第 1-7 节；重点为第 3 节交付声明、第 4 节资料清单、第 5 节数据边界。 |
| 00_需求书.docx | 实际正文第 1-7、11、12 节及 6 张表；核对缺失章节和任务 T01-T14。 |
| 01_数据材料与字段说明_.xlsx | 赛题总览、文件用途、异常类别、变量字典样例、Web验收、提交格式 sheets。 |
| 02_应用交付与验收要求.md / 03_README.md | 最低页面、本地离线、导入/导出和 V4.0 快速说明。 |
| 20_包文件校验清单_SHA256.txt | 24 项清单记录；仅用于只读内容一致性核对。 |
| 数据与材料/00、08-12、14、16-19 | 字典、设备、约束、效率、报警/操作/维修、问题、提交模板、质量说明和公开 manifest。 |
| 数据与材料/04-07 | 训练/验证事件标签及逐行标签；用于核对设备 token、枚举和公开验证边界。 |
| 项目 MEMORY.md | Latest Local Evidence Baseline（2026-08-29）。 |
| scripts/h2-sentinel/SPEC.md | Verification 与 remaining gaps。 |
| submission/h2-sentinel/RUNTIME_EVIDENCE_CHECKLIST.md | R01-R16 证据层级与未证事实。 |
| packages/h2-contracts / services/h2-analytics | 权威契约、导入上限、检测/证据/影响/安全/报告实现。 |

会前工作稿 / 非官方评分结论 · 2026-08-30